- АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Волгоградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019                                                 № 22

О внесении изменений в постановление администрации Совхозского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области от 12.11.2018 №61 «Об утверждении ведомственных целевых программ Совхозского сельского поселения на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Совхозского сельского поселения от 05.12.2011 № 18 «Об утверждении Порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Совхозского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области», Уставом Совхозского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Совхозского сельского поселения от 12.11.2018 №61 «Об утверждении ведомственных целевых программ Совхозского сельского поселения на 2019 год»:

1.1. Ведомственную целевую программу «Дорожное хозяйство Совхозского сельского поселения на 2019 год» (Приложение 1) изложить в новой редакции.

1.2. Ведомственную целевую программу "Благоустройство Совхозского сельского поселения Николаевского  муниципального района  на 2019 год" (Приложение 2) изложить в новой редакции.

1.2.1. Утвердить Порядок предоставления денежных средств Территориальному общественному самоуправлению .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Совхозского

сельского поселения                                                                                             С.Н. Буйлин

Приложение 1

к постановлению администрации

Совхозского сельского поселения

от 01.04.2019 г. № 22

Ведомственная  целевая программа

«Дорожное хозяйство Совхозского сельского поселения на 2019 год»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа Совхозского сельского поселения «Дорожное хозяйство Совхозского сельского поселения на 2019 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Совхозского сельского поселения |
| Основной разработчик Программы | Администрация Совхозского сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. Задачи Программы: - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения на территории Совхозского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2019 год |
| Участники основных мероприятий Программы | Администрация Совхозского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы обеспечит: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию |

Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программным методом

Дорожное хозяйство Совхозского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Николаевского муниципального района и Волгоградской  области, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными,                                         так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение  и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту                 и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений                    на 2019 год.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.			Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту                                  и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

-  установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры                      их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Цели и задачи программы

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;

- повышение эффективности расходов средств бюджета Совхозского сельского поселения                           на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог местного значения.

Основные направления реализации программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых                        для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик      и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог.

Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения.

Механизм реализации и управления программой

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование денежных средств                         в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации программы и сроки реализации мероприятий

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Совхозского сельского поселения.

Основные мероприятия программы должны быть выполнены в следующие сроки:

1. Освещение дорог и перекрестков поселения – до 31 декабря 2019 года;

2. Содержание дорожного полотна (уборка снега, мусора, кошение травы) — выполнение работ по расчистке снега – до 15 марта 2019 года;

3. Содержание и ремонт дорог (улучшение состояния дорог и прилегающей к ним территории) - выполнение работ по ощебенению ул. Некрасова  с. Раздольное —                         до 30 ноября 2019 года;

4. Грейдирование, выравнивание профиля грунтовых дорог – до 30 сентября 2019 года.

Оценка социально-экономической  эффективности программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации                                 ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- обеспечение безопасности дорожного движения.

|  | Приложение к ведомственной целевой программе «Дорожное хозяйство Совхозского сельского поселения на 2019 год» |
| --- | --- |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования Программы

Таблица 1

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки Исполнения 2019 год | Объемы финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | местный бюджет (района) | местный бюджет (поселения) | внебюд-жетные источники | итого |
| 1. | Освещение дорог и перекрестков поселения | 271,59 | - | - | 271,59 |  | 271,59 |
| 2. | Содержание дорожного полотна (уборка снега, мусора, кошение травы) — выполнение работ по расчистке снега | 433,5 | - | - | 433,5 | - | 433,5 |
| 3. | Содержание и ремонт дорог (улучшение состояния дорог и прилегающей к ним территории) -выполнение работ по ощебенению ул. Некрасова с. Раздольное | 3319,81 | - | - | 3319,81 | - | 3319,81 |
| 4. | Грейдирование, выравнивание профиля грунтовых дорог | 98,0 | - | - | 98,0 | - | 98,0 |
|  | Итого | 4 122,9 | - | - | 4 122,9 | - | 4 122,9 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Совхозского сельского поселения

от 01.04.2019 г. № 22

Ведомственная целевая программа "Благоустройство Совхозского сельского поселения Николаевского  муниципального района  на 2019 год"

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Благоустройство населенных пунктов Совхозского сельского поселения Николаевского муниципального района на 2019 год" |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1998г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановление администрации Совхозского сельского поселения от 05.12.2011 года № 118 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственной целевой программы Совхозского сельского поселения» |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Совхозского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Администрация Совхозского сельского поселения |  |
| Основная цель Программы | Комплексное решение проблем развития мероприятий в области благоустройства на территории поселения, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, улучшение внешнего вида территории поселения |  |
| Основные задачи Программы | - улучшение экологической ситуации в поселении; - содержание мест захоронения; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - улучшение внешнего вида благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов; - привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. |  |
| Сроки реализации Программы | 2019 год |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие благоустройства территории Совхозского сельского поселения. |  |
| Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт Ведомственной целевой программы "Благоустройство Совхозского сельского поселения Николаевского муниципального района» "Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль хода реализации Программы Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы |  |
| Исполнитель Программы | Администрация Совхозского сельского поселения, ТОС |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 году 892,6 тыс. рублей. Объемы средств местного бюджета для финансирования Программы носят прогнозный характер. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих результатов: - улучшение экологической ситуации; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Совхозского сельского поселения. |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Совхозского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |  |

Раздел 1

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1. Общие положения

Программа разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Постановлением администрации Совхозского сельского поселения от 05 декабря 2011 г. года № 118 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Совхозского сельского поселения» и Устав Совхозского сельского поселения.

Несмотря на предпринимаемые меры Совхозского сельского поселения, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах сельскохозяйственных                      и бытовых отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно ведется работа с жителями населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке домов и придомовых территорий от мусора.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Совхозского сельского поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная                           с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов Совхозского сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых                                         и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Раздел 2

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые индикаторы и показатели Программы

Целью программы является:

- комплексное решение проблем благоустройства, повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, улучшение внешнего вида территории поселения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями                                 и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- улучшение внешнего благоустройства, санитарного состояния каждого населенного пункта;

- содержание мест захоронения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству                         и санитарной очистке придомовых территорий.

Срок реализации программы - 2019 год.

Раздел 3

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам

финансирования Программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач                        и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной                                      и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия                     по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов                               и внебюджетных источников.

Основные мероприятия программы:

1. Мероприятия по уборке территории Совхозского сельского поселения от мусора:

- привлечение работников на общественные работы через центр занятости Николаевского района;

- проведения субботников с жителями поселения и хозяйствующими субъектами.

2. Мероприятия по благоустройству парка культуры и отдыха им. Бойко Н.Ф.:

- обустройство цветников;

- уход за газоном и цветниками;

- окраска ограждений;

- посадка деревьев-саженцев.

3. Содержание мест захоронения.

4. Мероприятия по  обустройству зоны отдыха на ул. Некрасова с. Раздольное (согласно проекта ТОС «Южный» с. Раздольное:

- укладка тротуарной плитки на территории обустроенной зоны отдыха                      на ул. Некрасова, прилегающей к общеобразовательной школы с. Раздольное;

- обеспечение комфортных условий для отдыха, проведения общественно-массовых мероприятий, передвижения граждан;

- улучшение внешнего облика административного центра поселения;

- планируется установить декоративное ограждения в качестве безопасности                от прилегающей проездной дороги;

- установить поливочный водопровод для полива живых кустарников и деревьев и ухода за цветущими клумбами;

- установить уличное освещение, что бы жители села ощущали комфорт                        и безопасность при прогулке в темное время суток;

- предполагается установить   уличные скамьи для отдыха, установка мусорных урн;

- так как на данном участке нет зеленых растений и он считается пустырем, планируется высадить саженцы деревьев и кустарников.

Инициатором проекта по  обустройству зоны отдыха на ул. Некрасова                            с. Раздольное является территориальное общественное самоуправление «Южный»                     с. Раздольное Совхозского сельского поселения по рекомендации администрации Совхозского сельского поселения. Председатель ТОС «Южный» с. Раздольное  совместно с главой  Совхозского  сельского поселения предложили на общественное обсуждение формирование проекта, в котором приняли участие жители села, Совет ветеранов и инвалидов  Совхозского поселения, организации и члены ТОС. В ходе формирования проекта были учтены все предложения и пожелания участников.

Успешное выполнение вышеуказанных мероприятий программы позволит обеспечить:

- улучшение экологического состояния окружающей природной среды территории поселения, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения поселения.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы мероприятий на 2019 год составляет 892,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы Совхозского сельского поселения, Николаевского района Волгоградской	 области на 2019 год приведены в Приложении 1.

Основу финансирования Программы составляют средства бюджета Совхозского сельского поселения.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться по мере необходимости.

Раздел 4

Нормативное обеспечение Программы

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 5

Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации  Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Совхозского сельского поселения. Администрация Совхозского сельского поселения в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий.

Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Одним из основных элементов управления Программой является перечень мероприятий по ее реализации.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Совхозского сельского поселения, Совет депутатов Совхозского сельского поселения в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным, областным законодательством, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Раздел 6

Оценка эффективности социально - экономических и экологических

последствий от реализации Программы

В результате реализации программы ожидается создание комфортных условий для работы и отдыха населения на территории Совхозского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам                          по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам                            по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2020 году:

- улучшение экологического состояния окружающей природной среды, снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения поселения;

- создание устойчивой институционной основы для участия частного сектора                       в финансировании проектов развития объектов коммунальной инфраструктуры                               и управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

"Благоустройство Совхозского сельского поселения

Николаевского муниципального района на 2019 год"

Система программных мероприятий

по реализации  Ведомственной целевой программы

"Благоустройство  Совхозского сельского поселения

Николаевского муниципального района на 2019 год"

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители и получатели бюджетных средств | Объемы финансирования в 2019 г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по уличному освещению | до 31 декабря 2019 г | Администрация Совхозского сельского поселения | 17,1 |
| 2 | Мероприятия по озеленению | до 15 мая 2019 г. | Администрация Совхозского сельского поселения | 15,0 |
| 3 | Работы по благоустройству на территории Совхозского сельского поселения: уборка мусора, обустройство и уход за цветниками и газоном на территории парка культуры и отдыха им. Бойко Н.Ф., | до 30 ноября 2019 г | Администрация Совхозского сельского поселения | 494,3 |
| 4 | Содержание мест захоронения | до 30 ноября 2019 г | Администрация Совхозского сельского поселения | 25,0 |
| 5 | Софинансирование проекта ТОС «Южный» с. Раздольное «Создание и обустройство зоны отдыха на ул. Некрсова с. Раздольное» в рамках государственной программы Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | до 30 ноября 2019 г | ТОС «Южный» с. Раздольное в случае получения гранта из областного бюджета (Комитета сельского хозяйства Волгоградской области) | 459,6 |
| 6 | Уплата налога на имущество | до 30 мая 2019 г. | Администрация Совхозского сельского поселения | 20,0 |
|  | Итого: |  |  | 1031,0 |

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

Благоустройство Совхозского сельского поселения

Николаевского муниципального района на 2019 год"

ПОРЯДОК

по предоставлению денежных средств

территориальным общественным самоуправлениям

Общие положения.

- Настоящий Порядок определяет условия предоставления денежных средств Территориальному общественному самоуправлению «Южный» с. Раздольное» (далее - ТОС) на софинансирование проекта «Создание и обустройство зоны отдыха в с. Раздольное по адресу: ул. Некрасова 18А, село Раздольное, Николаевский район Волгоградская область» (далее – проект ТОС).

1.2. Денежные средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии со сметой расходов на реализацию проекта ТОС.

1.3. Предоставленные денежные средства должны быть использованы в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении денежных средств.

  - Условия и порядок предоставления денежных средств

2.1. Средства бюджета Совхозского сельского поселения на софинансирование проекта ТОС составляет 459 593 (Четыреста пятьдесят девять пятьсот девяносто три рубля) 40 копеек.

2.1. Денежные средства предоставляются ТОСу в случае получения гранта из областного бюджета на реализацию проекта ТОС  в сумме 814 962 (Восемьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек.

- Предоставление денежных средств осуществляется на основании               соглашения, заключаемого между администрацией Совхозского сельского поселения и ТОС (Приложение 1 настоящего Порядка).

2.3. Предоставление денежных средств ТОС осуществляется в пределах объемов бюджетных средств, предусмотренных бюджетом Совхозского сельского поселения по  КБК 05035300020041244226.

2.4. Администрация Совхозского сельского поселения  перечисляет денежные средства в сумме 459 593 (Четыреста пятьдесят девять пятьсот девяносто три рубля) 40 копеек на счет ТОС в течении 20 календарных дней после подписания соглашения о предоставлении гранта между Комитетом сельского хозяйства  Волгоградской области и ТОС.

Для подтверждения исполнения обязательств по софинансированию расходов при реализации проекта, ТОС представляет в администрацию Совхозского  сельского поселения:

2.4.1. отчет о выполнении условий софинансирования расходов при реализации социально значимого проекта ТОС по форме согласно приложению 2 настоящего Положения (далее - отчет о выполнении условий софинансирования) в срок, не превышающий 3 месяцев со дня получения денежных средств.

2.4.2. копии платежных поручений, заверенные руководителем (уполномоченным лицом) ТОС;

2.4.3. копию договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по реализации проекта ТОС, заключенного в соответствии с действующим законодательством, заверенную руководителем (уполномоченным лицом) ТОС.

  - Отчетность и контроль.

- Территориальное общественное самоуправление несет ответственность за использование денежных средств в соответствии с условиями   соглашения.

Получатели субсидий представляют в администрацию Совхозского сельского поселения  отчет об использовании денежных средств по форме, установленной Приложением 3 настоящего Порядка, в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении денежных средств.

- Органами местного самоуправления Совхозского сельского поселения, осуществляющими финансовый контроль за целевым использованием                денежных средств, является администрация Совхозского сельского поселения.

- В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением о предоставлении денежных средств, администрация Совхозского сельского поселения  принимает решение о возврате  перечисленной суммы    в бюджет Совхозского сельского поселения.

В случае принятия администрацией Совхозского сельского поселения решения о возврате денежных средств в бюджет поселения  возврат средств   производится получателем субсидии в течение 20 дней с момента получения   соответствующего требования.

Приложение 1

к Порядку по предоставлению

денежных средств территориальному                 общественному самоуправлению

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении денежных средств на софинансирование   проекта ТОС «Южный» с. Раздольное Николаевского муниципального района Волгоградской области «Создание и обустройство зоны отдыха в с. Раздольное по адресу: ул. Некрасова 18А, село Раздольное, Николаевский район  Волгоградская область»

с. Раздольное	«__» _______ 2019 г.

Администрация	Совхозского сельского  поселения Николаевского                 муниципального района Волгоградской области  (далее  - Администрация)  в  лице  главы Совхозского сельского поселения Буйлина С.Н, действующего   на основании Устава, с одной стороны, и Территориальное общественное самоуправление «Южный» с.Раздольное (далее - ТОС) в лице председателя Веселова П.А., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Порядком по предоставлению денежных средств ТОС, утвержденным Постановлением администрации Совхозского сельского поселения Николаевского  муниципального района   от __________ № _____ (далее по тексту – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

  - Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление денежных средств ТОС за счет средств бюджета Совхозского сельского поселения  на софинансирование мероприятий по реализации социально  значимого проекта ТОС «Создание и обустройство зоны отдыха в с. Раздольное по адресу: ул. Некрасова 18А, село Раздольное, Николаевский район Волгоградская область» (далее соответственно -  проект ТОС).  Указанные               средства носят целевой характер.

  - Размер софинансирования мероприятий по реализации проекта ТОС на территории Совхозского сельского поселения  составляет 459 593 (Четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три рубля) 40 копеек.

2.  Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация:

Администрация Совхозского сельского поселения  обязуется перечислить денежные средства в течение 20 дней со дня  подписания соглашения о предоставлении гранта между Комитетом сельского хозяйства  Волгоградской области и ТОС, в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом на отдельный расчетный счет, открытый ТОС в кредитной организации на реализацию проекта ТОС в сумме 459 593 (Четыреста пятьдесят девять пятьсот девяносто три рубля) 40 копеек.

- Имеет право осуществлять проверки соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставлениия денежных средств.

2.2. ТОС обязуется:

2.2.1. обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения в полном объеме.

2.2.2. предоставить в Администрацию отчетность по форме, предусмотренной в Приложении 3 Положения, после реализации социально значимого проекта ТОС.

- завершить работы по выполнению социально значимого проекта   в срок до _______________ года.

    - Ответственность Сторон

- Администрация несет ответственность за своевременное перечисление средств.

- ТОС несет ответственность за целевое использование денежных средств и выполнение условий предоставления финансировния.

- В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением о предоставлении денежных средств, администрация Совхозского сельского поселения  принимает решение о возврате ранее перечисленных сумм в бюджет поселения.

В случае принятия администрацией Совхозского сельского поселения       решения о возврате денежных средств в бюджет поселения возврат средств   производится получателем субсидии в течение 20 дней с момента получения   соответствующего требования.

  - Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания   его Сторонами и действует по 31 декабря 2019  года.

  - Прочие условия

- Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

- ТОС дает согласие на осуществление Администрацией Совхозского сельского поселения проверок соблюдения ТОС условий, целей и порядка предоставления денежных средств.

- Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  по настоящему Соглашению третьей стороне.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

  - Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Администрация: | ТОС:. |
| --- | --- |
| Администрация Совхозского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Территориальное общественное самоуправление «Южный» с. Раздольное. |
| Адрес: Тел./факс: e-mail: ИНН КПП Банковские реквизиты: Л/сч р/с БИК банка | Адрес: Тел./факс: e-mail: ИНН КПП Банковские реквизиты: Л/сч р/с БИК банка |
| Глава сельского поселения /_____________/_______________ | Председатель Совета _________________ /_____________/. |

Приложение 2

к Порядку по предоставлению

Денежных средств территориальным общественным самоуправлениям

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

(наименование должности)

_________/_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта территориального

общественного самоуправления

"__________________________________________________________"

(наименование ТОС)

Совхозское сельское поселение,Николаевский  муниципальный район Волгоградская область

Наименование социально значимого проекта ТОС _______________________________________

| N п/п | Наименование проекта ТОС | Предусмотрено средств на реализацию проекта |  |  |  | Поступило на реализацию проекта ТОС |  |  |  | Израсходовано средств на реализацию проекта ТОС |  |  |  | Описание произведенных работ |  | Отклонение от календарного плана, причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Все источники финансирования (вклад граждан, юридических лиц, средства бюджета любого уровня) |  |  | всего | Все источники финансирования |  |  | всего | Все источники финансирования |  |  | всего | За отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Руководитель территориального

общественного самоуправления

«_____________________________________________________________» ________________ /___________________/

(наименование территориального общественного самоуправления)	                 (подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (глава администрации) муниципального образования      _____________________  /_____________________/

(подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.